## Slide 1: Gestion de projet
Diapositive 1 : Budget Total en Gestion de Projet
Diapositive 2 : Coûts d'Imprévu et Analyse des Risques
By Youssef baidoune

## Slide 2: Diapositive 1 : Budget Total en Gestion de Projet
Qu'est-ce que le Budget Total ?
Le budget total est le plan financier complet pour un projet, incluant tous les coûts directs, indirects, d'imprévu et de risque.
Qu'est-ce que le Budget Total ?
Pour respecter les limites financières et anticiper les dépenses imprévues.
Exemple : Projet d'E-Bibliothèque
Objectif : Créer une plateforme en ligne pour l'accès aux livres électroniques.

## Slide 3: Diapositive 1 : Budget Total en Gestion de Projet
Calculer le Budget Total (avec les Coûts de Risque) :
Coûts Directs : Développement du site, hébergement, licences. Exemple : 50 000 € pour le développement et 5 000 € pour les licences.
Coûts Indirects : Salaires et marketing. Exemple : 10 000 € pour le personnel et 3 000 € pour le marketing.
Coûts d'Imprévu : 5-10 % des coûts totaux. Exemple : Pour un coût total de 70 000 €, 10 % serait 7 000 €.
Coûts de Risque : Estimés pour les risques potentiels. Exemple : 4 000 € pour des retards de développement.

## Slide 4: Diapositive 1 : Budget Total en Gestion de Projet
Formule :
Budget Total = Couts Directs +Couts Indirects +Couts d'Imprévu +Couts de Risque
Exemple :
Coûts Directs : 55 000 €
Coûts Indirects : 13 000 €
Coûts d'Imprévu : 7 000 €
Coûts de Risque : 4 000 €
Budget Total=55000+13000+7000+4000=79000

## Slide 5: Diapositive 2 : Coûts d'Imprévu et Analyse des Risques
Coûts d'Imprévu :
Réserve pour gérer les dépenses imprévues.
Calcul :
Coût Total du Projet : Estimation sans imprévus.
Pourcentage d'Imprévu : Appliquer 5-10 %.
  Exemple :
  Couts d’Imprevu=Cout Total×Pourcentage

## Slide 6: Diapositive 2 : Coûts d'Imprévu et Analyse des Risques
Analyse des risques :
identifier, évaluer et prioriser les risques potentiels.
Pourquoi :
Pour anticiper les défis qui pourraient augmenter les coûts ou retarder le projet.
Inclure les Coûts de Risque :
Identifier les Risques : Lister les risques.
Quantifier les Risques : Estimer les coûts d'impact.
Ajouter au Budget : Inclure ces coûts dans le budget total.

## Slide 7: Diapositive 2 : Coûts d'Imprévu et Analyse des Risques
Exemple de Risque :
Risque : Problèmes techniques. Coût de Risque : 4 000 €.
By Youssef baidoune